## Slide 1: Стъпки при реализация на проекта ИСПА Подобряване водния цикъл на град Русе

## Slide 2
1.Формулиране на обхвата
целите на проекта.
Сформиране на екип за работа по проекта;
Проучване опита на ВиК Шумен;
Набиране на идеи за
подобрения и изготвяне на
дълъг списък с потенциални
обекти.

## Slide 3
2.Проучване и анализ на предложените обекти за изпълнимост.
Дали са икономически обосновани?
Дали ще бъдат одобрени от Европейската комисия?
Изготвяне на работни проекти за одобрените предложения.

## Slide 4
3.Изготвяне на доклад за изпълнимостта на проекта.
4.Попълване на формулярите за кандидатстване за одобрение на проекта.
Проучването, докладът и попълването на
формулярите се изпълни с помощта на
консултанти.
5.Одобрение на проекта и подписване на
финансов меморандум.
6.Изготвяне на тръжна документация –
консултанти и Агенция ИСПА към МРРБ.

## Slide 5
7.Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик на съоръженията.
8.Сключване на Договор със спечелилия търга – фирма Вило.
9.Изготвяне на график за доставка на оборудването.
10.Подготовка на ВиК за изпълнение на монтажа – сформиране на работни групи и оборудване на групите с необходимите инструменти и механизация; подготовка на обектите за монтаж на оборудването.

## Slide 6
11.Провеждане на среща с изпълнителите на монтажа и запознаване с предстоящите задачи.
12.Приемо – предаване на доставеното оборудване – централен склад гр. Русе.
13.Обучение на персонала.
14.Монтаж на новите съоръжения.
15.Тестване на ПА и въвеждане в експлоатация.